# УТВЕРЖДЕНО

# Решение

# Кировского районного

# исполнительного комитета

# 15.01.2018 № 2-5

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда Кировского

УКП «Жилкомхоз» на  2018 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, .руб. | Использовано средств на 01.01.2018 г. руб. | План финансирования 2018 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. | стоимость работ на 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1. | «Жилой дом № 31 по ул. Советской в г. Кировске» | 590 | 590 | 04.2018 | 06.2018 | 109333 | 97307 | 0 | 97307 | 0 | 59843,8 | 37463,2 |
| 2. | «Жилой дом № 34 по ул. К.Маркса в г. Кировске» | 367 | 367 | 04.2018 | 06.2018 | 66300 | 59067 | 0 | 59067 | 0 | 36326,2 | 22740,8 |
| 3. | «Капитальный ремонт 16-ти квартирного жилого дома № 3 по пер. Ленинскому г. Кировска» | 725 | 725 | 06.2018 | 09.2018 | 120350 | 108031 | 0 | 108031 | 0 | 66439 | 41592 |
| 4. | «Капитальный ремонт общежития по ул. Гагарина, д. 67 г. Кировска» (1 этап) | 1453 | 1453 | 07.2018 | 10.2018 | 165503,67 | 150457,87 | 0 | 150457,87 | 0 | 100474,19 | 49983,68 |
| Кредиторская задолженность |
| 5. | Жилой дом № 9А по ул. Пушкинской в г. Кировске |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 841,15 | 841,15 | 0 | 841,15 |
| 6. | Жилой дом № 36 по ул. им. К.П.Орловского в а/г. Мышковичи Кировского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37813,27 | 37813,27 | 36916,81 | 896,46 |
| Разработка и корректировка проектно-сметной документации |
| 7. | Корректировка проектно-сметной документации «Жилой дом № 31 по ул. Советской в г. Кировске» |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Корректировка проектно-сметной документации «Жилой дом № 34 по ул. К.Маркса в г. Кировске» |  |  |  |  | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |
| 9. | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт 16-ти квартирного жилого дома № 3 по пер. Ленинскому г. Кировска» |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| 10. | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт общежития по ул. Гагарина, д. 67 г. Кировска» |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| 11. | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 71 по ул. Гагарина г. Кировска» |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 |
| 12. | Корректировка проектно-сметной документации «Жилой дом № 32 по ул. К.Маркса в г. Кировске» |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 34700 | 34700 | 0 | 34700 | 0 | 0 | 34700 |
|  | ИТОГО: | 3135 | 3135 |  |  | 461486,67 | 414862,87 | 0 | 488217,29 | 38654,42 | 300000,0 | 188217,29 |
| Переходящий остаток 2017 года | 45797,29 |