**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности** по объекту «Памятник архитектуры XVIII XIX b.b - дворцово - парковый ансамбль в п.Жиличи, Кировского района. Могилевской области. Реставрация с приспособлением»

**График работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | 05.09.2022 – 06.09.2022 |
| Подготовка предварительного уведомления о планируемой деятельности | 05.09.2022 |
| Подготовка отчёта ОВОС | Август 2022 |
| Создание комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений | 05.09.2022 – 06.09.2022 |
| Уведомление общественности о начале процедуры общественных обсуждений | 09.09.2022 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | 09.09.2022 – 08.10.2022 |
| Приём обращений общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС | 09.09.2022 – 08.10.2022 |
| Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС\* | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Проведение собрания по обсуждению отчёта об ОВОС\* | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Оформление протокола собрания\* | Дополнительный срок, в случае обращения граждан |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности\* | Дополнительная неделя, в случае обращения граждан |
| Оформление результатов общественных обсуждений | 10.10.2022 – 24.10.2022 |
| Предоставление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | октябрь 2022 года |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | ноябрь 2022 года |

**Общая характеристика планируемой деятельности**

В рамках проекта «Памятник архитектуры XVIII XIX b.b - дворцово - парковый ансамбль в п.Жиличи, Кировского района. Могилевской области. Реставрация с приспособлением» планируемая деятельность предусматривает реставрацию с приспособле­нием исторического комплекса - дворца Булгаков под музей с библиотекой и школой искусств, а также с восстановлением исторической оранжереи и благоустройством территории.