# УТВЕРЖДЕНО

# Решение

# Кировского районного

# исполнительного комитета

# 24.01.2019 № 1-47

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда

на  2019 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, .руб. | Использовано средств на 01.01.2019 г. руб. | План финансирования 2019 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2019г. (отчисления населения) | стоимость работ на 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году |
| 1 | «Капитальный ремонт общежития по ул. Гагарина, д. 67 г. Кировска» | 1453 | 1453 | 04.2019 | 06.2019 | 226511,36 | 203860,22 | 0 | 203860,22 | 0 | 203860,22 | 0 |
| 2 | «Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 71 по ул. Гагарина г. Кировска» | 4135 | 4135 | 06.2019 | 09.2019 | 406270,04 | 365643,04 | 0 | 365643,04 | 0 | 244980,83 | 120662,21 |
|  | ИТОГО: | 5588 | 5588 |  |  | 632781,4 | 569503,26 | 0 | 569503,26 | 0 | 448841,05 | 120662,21 |
| Объекты без ввода площади* в текущем году |
| 3 | «Капитальный ремонт 16-ти квартирного жилого дома № 3 по пер. Ленинскому г. Кировска» | 0 | 0 | перех. с 2018 | 05.2019 | 184201,53 | 165781,38 | 106339,13 | 59442,25 | 8700,41 | 31206,23 | 28236,02 |
| Разработка проектно-сметной документации |
| 4 | Корректировка проектно-сметной документации «Жилой дом № 32 по ул. К.Маркса в г. Кировске» | 155 |  |  |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 3433,92 | 566,08 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт 18-ти квартирного жилого дома № 114 по ул. Кирова г. Кировска» | 1008 |  |  |  |  | 7217 | 0 | 7217 | 0 | 7217 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт 24-х квартирного жилого дома № 17 по ул. Ядловского в а/г. Жиличи Кировского района» | 1196 |  |  |  |  | 8537,32 | 0 | 8537,32 | 0 | 8537,32 | 0 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 3 по ул. Мира в д. Левковичи Кировского района» | 778 |  |  |  |  | 5570 | 0 | 5570 | 0 | 5570 | 0 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 3А по ул. Мира в д. Левковичи Кировского района» | 776 |  |  |  |  | 5570 | 0 | 5570 | 0 | 5570 | 0 |
| 9 | «Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 71 по ул. Гагарина г. Кировска» | 0 |  |  |  |  | 11965,5 | 4786,2 | 7179,3 | 7179,3 | 0 | 7179,3 |
|  | ИТОГО | 3913 |  |  |  |  | 42859,82 | 4786,2 | 38073,62 | 0 | 30328,24 | 7745,38 |
|  | Затраты заказчика |
| 10 | «Капитальный ремонт общежития по ул. Гагарина, д. 67 г. Кировска» | 1453 | 1453 | 04.2019 | 06.2019 | 3818,97 | 3818,97 | 0 | 3818,97 | 0 | 3818,97 | 0 |
| 11 | «Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 71 по ул. Гагарина г. Кировска» | 4135 | 4135 | 06.2019 | 09.2019 | 11846,23 | 11846,23 | 4786,2 | 7060,03 | 0 | 4633,44 | 2426,59 |
| 12 | «Капитальный ремонт 16-ти квартирного жилого дома № 3 по пер. Ленинскому г. Кировска» | 0 | 0 | перех. с 2018 | 05.2019 | 3021,35 | 3021,35 | 1088,02 | 1933,33 | 0 | 1172,07 | 761,26 |
|  | ИТОГО | 5588 | 5588 |  |  | 18686,55 | 18686,55 | 5874,22 | 12812,33 |  | 9624,48 | 3187,85 |
|  | Всего |  | 5588 |  |  | 835669,48 | 796831,01 | 116999,55 | 679831,46 |  | 520000 | 159831,46 |
| Переходящий остаток 2018 года | 9901,46 |