# УТВЕРЖДЕНО

# Решение

# Кировского районного

# исполнительного комитета

# 24.01.2020 № 2-5

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда

кировского района на  2020 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2020 г. руб. | План финансирования 2020 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. (отчисления населения) | стоимость работ на 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году |
| 1. | «Капитальный ремонт 18-ти квартирного жилого дома № 114 по ул.Кирова г.Кировска» | 994 | 994 | 04.2020 | 06.2020 | 113874,75 | 103522,5 | 0 | 103522,5 | 0 | 42064,55 | 61457,95 |
| 2. | «Капитальный ремонт 24-х квартирного жилого дома № 17 по ул. Ядловского в а/г.Жиличи Кировского района» (1-й пусковой комплекс). | 1196 | 1196 | 06.2020 | 09.2020 | 184143,68 | 167403.35 | 0 | 167403,35 | 0 | 71407,62 | 95995,73 |
| 3. | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 3 по ул. Мира в д.Левковичи Кировского района» | 532 | 532 | 09.2020 | 10.2020 | 115319,05 | 104835,5 | 0 | 104835,5 | 0 | 70481,04 | 34354,46 |
| 4. | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 3А по ул.Мира в д.Левковичи Кировского района» | 540 | 540 | 09.2020 | 10.2020 | 115192 | 104720 | 0 | 104720 | 0 | 69906,65 | 34813,35 |
|  | ИТОГО: | 3262 | 3262 |  |  | 528529,48 | 480481,35 | 0 | 480481,35 | 0 | 253859,86 | 226621,49 |
| Разработка проектно-сметной документации |
| 5. | «Капитальный ремонт 18-ти квартирного жилого дома № 114 по ул.Кирова г.Кировска» | 994 |  |  |  | 13500,01 | 13500,01 | 0 | 13500,01 | 0 | 13500,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | «Капитальный ремонт 24-х квартирного жилого дома № 17 по ул. Ядловского в а/г.Жиличи Кировского района | 1196 |  |  |  | 13500,01 | 13500,01 | 0 | 13500,01 | 0 | 13500,01 | 0 |
| 7. | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 3 по ул.Мира в д.Левковичи Кировского района» | 532 |  |  |  | 13500,01 | 13500,01 | 0 | 13500,01 | 0 | 13500,01 | 0 |
| 8. | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 3А по ул.Мира в д.Левковичи Кировского района» | 540 |  |  |  | 13500,01 | 13500,01 | 0 | 13500,01 | 0 | 13500,01 | 0 |
| 9. | «Жилой дом № 32 по ул.К.Маркса г.Кировска» (корректировка) | 155 |  |  |  | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 |
| 10. | «Капитальный ремонт 16-ти квартирного жилого дома № 4 по пер.Ленинскому г.Кировска» | 748 |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| 11. | «Капитальный ремонт 18-ти квартирного жилого дома № 2 по ул. Советской в а/г. Жиличи Кировского района» | 953 |  |  |  | 13985 | 13985 | 0 | 13985 | 0 | 13985 | 0 |
| 12. | «Капитальный ремонт 18-ти квартирного жилого дома № 3 по 1-му пер. Орловского в г.Кировске» | 1076 |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| 13. | «Жилой дом № 60 по ул. Кирова в г.Кировске» (корректировка) | 289 |  |  |  | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 107285,04 | 107285,04 |  | 107285,04 |  | 107285,04 | 0 |
| Затраты заказчика |
| 14. | «Капитальный ремонт 18-ти квартирного жилого дома № 114 по ул.Кирова г.Кировска» | 994 | 994 | 04.2020 | 06.2020 | 1935,87 | 1935,87 | 0 | 1935,87 | 0 | 801,45 | 1134,42 |
| 15. | «Капитальный ремонт 24-х квартирного жилого дома № 17 по ул.Ядловского в а/г.Жиличи Кировского района» (1-й пусковой комплекс). | 1196 | 1196 | 06.2020 | 09.2020 | 3148,3 | 3138,43 | 0 | 3138,43 | 0 | 1318,14 | 1820.29 |
| 16. | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 3 по ул.Мира в д.Левковичи Кировского района» | 532 | 532 | 09.2020 | 10.2020 | 1960,42 | 1960,42 | 0 | 1960,42 | 0 | 1342,89 | 617,53 |
| 17. | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 3А по ул.Мира в д.Левковичи Кировского района» | 540 | 540 | 09.2020 | 10.2020 | 1958,26 | 1958,26 | 0 | 1958,26 | 0 | 1331,62 | 626,64 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 8992,98 | 8992,98 |  | 8992,98 | 0 | 4794,1 | 4198,88 |
|  | ИТОГО: | 3262 | 3262 |  |  | 116278,02 | 116278,02 | 0 | 116278,02 | 0 | 112079,14 | 204142 |
|  | Всего: |  | 3262 |  |  | 644807,5 | 596759,37 | 0 | 596759,37 | 0 | 365939 | 230820,37 |
| Переходящий остаток 2019 года | 26678,37 |