График ремонта кровель многоквартирных жилых домов на 2024 год по Кировскому району

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование объекта (адрес) | Площадь, м2 | Наименование подрядной организации | Сроки выполнения и завершения работ |
| 1. | г. Кировск, ул. Гагарина, д. 65 | 80,0 | Кировское УКП «Жилкомхоз» | 01.03.-30.03.2024 г. |
| 2. | г. Кировск, ул. Гагарина, д. 69 | 85,0 | Кировское УКП «Жилкомхоз» | 01.04.-30.04.2024 г. |
| 3. | г. Кировск, ул. Гагарина, д. 91 | 50,0 | Кировское УКП «Жилкомхоз» | 01.05.-15.05.2024 г. |
| 4. | аг. Жиличи, ул. Советская, д. 4 | 40,0 | Кировское УКП «Жилкомхоз» | 16.05.-30.05.2024 г. |
| 5. | аг. Жиличи, ул. Советская, д. 6 | 40,0 | Кировское УКП «Жилкомхоз» | 01.06.-30.06.2024 г. |
| 6. | аг. Мышковичи, ул. Дворцовая, д. 52 | 40,0 | Кировское УКП «Жилкомхоз» | 01.07.-30.07.2024 г. |
| 7. | аг. Мышковичи, ул. Дворцовая, д. 56 | 110,0 | Кировское УКП «Жилкомхоз» | 01.08.-30.08.2024 г. |