| МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ |  | МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ |
| --- | --- | --- |
| КІРАЎСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ |  | КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ |
| РАШЭННЕ |  | РЕШЕНИЕ |
| 27 марта 2024 г. № 7-40 |  |  |
| г. Кіраўск |  | г.Кировск |

Об изменении решения Кировского районного исполнительного комитета от 26 января 2024 г. № 3-7

На основании пункта 5 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, Кировский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Кировского района на 2024 год, утвержденный решением Кировского районного исполнительного комитета от 26 января 2024 г. № 3-7, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя районного исполнительного комитета Невинского В.В. и начальника финансового отдела районного исполнительного комитета Шупикову Г.Г.

Председатель	Г.П.Слабодникова

# УТВЕРЖДЕНО

# Решение

# Кировского районного

# исполнительного комитета

# 26.01.2024 № 3-7

# (в редакции решения

# Кировского районного

# исполнительного комитета

# 27.03.2024 № 7-40)

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда

Кировского района на 2024 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2024 г. руб. | План финансирования 2024 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2024г. (отчисления населения) | стоимость работ на 2024г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году |
| 1 | "Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 15А по ул. Гагарина в г. Кировске" | 4143 | 4143 | 04.2024 | 07.2024 | 1 058 010,00 | 1 056 010,00 | 0,00 | 1 056 010,00 | 0,00 | 911 460,00 | 144 550,00 |
| 2 | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 1 по ул. Советская аг. Жиличи Кировского района» | 496 | 496 | 06.2024 | 08.2024 | 274 727,00 | 274 727,00 | 0,00 | 274 727,00 | 0,00 | 52 792,00 | 221 935,00 |
|  | ИТОГО | 4639 | 4639 |  | Итого: | 1 332 737,00 | 1 330 737,00 | 0,00 | 1 330 737,00 | 0,00 | 964 252,00 | 366 485,00 |
| Разработка проектно-сметной документации |
| 3 | «Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 15А по ул. Гагарина в г. Кировске» | 4143 | 4143 |  | 03.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| 4 | «Капитальный ремонт 6-ти квартирного жилого дома № 43 по ул. Комсомольская г. Кировска» (2024 год) | 352 |  |  | 02.2024 | 23 035,77 | 23 035,77 | 0,00 | 23 035,77 | 0,00 | 0,00 | 23 035,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | «Капитальный ремонт 6-ти квартирного жилого дома № 14А по ул. Гагарина г. Кировска» (2024 год) | 333 |  |  | 03.2024 | 22 317,78 | 22 317,78 | 0,00 | 22 317,78 | 0,00 | 0,00 | 22 317,78 |
| 6 | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 32 по ул. им.К.П.Орловского аг. Мышкоивичи Кировского района» (2024 год) | 370 |  |  | 02.2024 | 23 463,55 | 23 463,55 | 0,00 | 23 463,55 | 0,00 | 0,00 | 23 463,55 |
| 7 | «Капитальный ремонт 18-ти квартирного жилого дома № 28 по ул. Володарского г. Кировска» (2024 год) | 1086 |  |  | 06.2024 | 33 917,00 | 33 917,00 | 0,00 | 33 917,00 | 0,00 | 0,00 | 33 917,00 |
|  | ИТОГО | 6284 |  |  | Итого: | 107 734,10 | 107 734,10 | 0,00 | 107 734,10 | 0,00 | 0,00 | 107 734,10 |
| Затраты заказчика |
| 7 | "Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 15А по ул. Гагарина в г. Кировске" | 4143 | 4143 | 04.2024 | 07.2024 | 18 270,31 | 20 270,31 | 0,00 | 20 270,31 | 0,00 | 2000,00 | 18 270,31 |
| 8 | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 1 по ул. Советская аг. Жиличи Кировского района» | 496 | 496 | 06.2024 | 08.2024 | 8 760,00 | 8 760,00 | 0,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | 8 760,00 |
|  | ИТОГО | 4639 | 4639 |  | Итого | 27 030,31 | 29 030,31 | 0,00 | 29 030,31 | 0,00 | 2000,00 | 27 030,31 |
|  | ВСЕГО | 4639 | 4639 |  | ВСЕГО | 1 467 501,41 | 1 467 501,41 | 0,00 | 1 467 501,41 | 0,00 | 966 252,00 | 501 249,41 |
|  | Остаток на 01.01.2024 | 99239,41 |

2