| МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ |  | МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ |
| --- | --- | --- |
| КІРАЎСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ |  | КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ |
| РАШЭННЕ |  | РЕШЕНИЕ |
| 26 января 2024 г. № 3-7 |  |  |
| г. Кіраўск |  | г.Кировск |

Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда Кировского района на 2024 год

На основании части второй пункта 5 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, Кировский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного фонда Кировского района на 2024 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Кировского районного исполнительного комитета Невинского В.В. и начальника финансового отдела Кировского районного исполнительного комитета Шупикову Г.Г.

Председатель	Г.П.Слабодникова

# УТВЕРЖДЕНО

# Решение

# Кировского районного

# исполнительного комитета

# 26.01.2024 № 3-7

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда

Кировского района на 2024 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2024 г. руб. | План финансирования 2024 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2024г. (отчисления населения) | стоимость работ на 2024г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году |
| 1 | "Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 15А по ул. Гагарина в г. Кировске" | 4143 | 4143 | 04.2024 | 07.2024 | 1 058 010,00 | 1 058 010,00 | 0,00 | 1 058 010,00 | 0,00 | 913 460,00 | 144 550,00 |
| 2 | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 1 по ул. Советская аг. Жиличи Кировского района» | 496 | 496 | 06.2024 | 08.2024 | 274 727,00 | 274 727,00 | 0,00 | 274 727,00 | 0,00 | 52 792,00 | 221 935,00 |
|  | ИТОГО | 4639 | 4639 |  | Итого: | 1 332 737,00 | 1 332 737,00 | 0,00 | 1 332 737,00 | 0,00 | 966 252,00 | 366 485,00 |
| Разработка проектно-сметной документации |
| 3 | «Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 15А по ул. Гагарина в г. Кировске» | 4143 | 4143 |  | 03.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| 4 | «Капитальный ремонт 6-ти квартирного жилого дома № 43 по ул. Комсомольская г. Кировска» (2024 год) | 352 |  |  | 02.2024 | 23 035,77 | 23 035,77 | 0,00 | 23 035,77 | 0,00 | 0,00 | 23 035,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | «Капитальный ремонт 6-ти квартирного жилого дома № 14А по ул. Гагарина г. Кировска» (2024 год) | 333 |  |  | 03.2024 | 22 317,78 | 22 317,78 | 0,00 | 22 317,78 | 0,00 | 0,00 | 22 317,78 |
| 6 | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 32 по ул. им.К.П.Орловского аг. Мышкоивичи Кировского района» (2024 год) | 370 |  |  | 02.2024 | 23 463,55 | 23 463,55 | 0,00 | 23 463,55 | 0,00 | 0,00 | 23 463,55 |
|  | ИТОГО | 5198 |  |  | Итого: | 73 817,10 | 73 817,10 | 0,00 | 73 817,10 | 0,00 | 0,00 | 73 817,10 |
| Затраты заказчика |
| 7 | "Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 15А по ул. Гагарина в г. Кировске" | 4143 | 4143 | 04.2024 | 07.2024 | 18 270,31 | 18 270,31 | 0,00 | 18 270,31 | 0,00 | 0,00 | 18 270,31 |
| 8 | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 1 по ул. Советская аг. Жиличи Кировского района» | 496 | 496 | 06.2024 | 08.2024 | 8 760,00 | 8 760,00 | 0,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | 8 760,00 |
|  | ИТОГО | 4639 | 4639 |  | Итого | 27 030,31 | 27 030,31 | 0,00 | 27 030,31 | 0,00 | 0,00 | 27 030,31 |
|  | ВСЕГО | 4639 | 4639 |  | ВСЕГО | 1 433 584,41 | 1 433 584,41 | 0,00 | 1 433 584,41 | 0,00 | 966 252,00 | 467 332,41 |
|  | Остаток на 01.01.2024 | 99239,41 |

2

Приложение

| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда Кировского района |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Капитальный ремонт 8-ми квартирного жилого дома № 1 по ул. Советская аг. Жиличи Кировского района» | 2,5 | 06.2024 | 08.2024 | 591 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена систем водоснабжения и водоотведения по подвалу, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные | Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Кировская ПМК-255» |
| 2 | "Капитальный ремонт 70-ти квартирного жилого дома № 15А по ул. Гагарина в г. Кировске" | 4 | 04.2024 | 07.2024 | 266 | Ремонт совмещенной кровли, перекладка вентиляционных каналов, оштукатуривание и окраска фасадов, ремонт цоколя и отмостки, ремонт козырьков входа в подъезды, замена окон в местах общего пользования, замена систем водоснабжения и водоотведения по подвалу, замена светильников в местах общего пользования на светодиодные. | Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Кировская ПМК-255» |

к текущему графику капитального ремонта жилищного фонда Кировского района на 2024 год